附件1

平利县2018年度地表水水质目标表

| 序号 | 考核单位 | 所属水系 | 所在水体 | 断面名称 | 水质现状 |  |  | 2018年 目标 | 2020年 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |
| 1 | 平利县 | 汉江 | 坝河 | 坝河口 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 国控 |

附件2

平利县2018年度城镇集中式饮用水水源水质目标表

| 序号 | 区县 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质类别 |  |  | 2018年目标 | 2020年目标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |  |
| 1 | 平利县 | 平利县石牛河水源地 | 河流型 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 每季度 |  |
| 2 | 平利县 | 平利县古仙洞水库水源地 | 水库型 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 每季度 | * |

注：*表示备用水源

附件3

平利县2018年度重点湖库水质目标表

| 序号 | 湖库名称 | 县区 | 汇入 河流 | 湖库面积 （平方公里） | 水质现状 |  |  | 2018年目标 | 2020年目标 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |  |
| 1 | 古仙洞 | 平利县 | 汉江 | 1.31 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 年丰、平、枯各一次 |

附件4

平利县2018年度水污染防治重点任务清单

| 序号 | 县区 |  | 项目名称 | 项目建设规模与内容 |  | 完成时限 | 2018年任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、饮用水源地保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平利县 |  | 石牛河水源地保护工程 | 水源保护区规范化建设，建成水源地水质自动监测体系，取水口安装监控设施。 |  | 2020年 | 完成规范化建设，完成水源地取水口监控设施安装，启动水源地水质自动监测站建设 |
| 二、重点工业企业水污染整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平利县 | 平利县盛丰源食品有限公司屠宰废水处理工程 | 建设屠宰废水处理设施，处理后废水排入城市管网。 |  | 2018年 | 完成治理 |
| 三、城镇污水处理建设及升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平利县 | 重点镇污水处理设施建设 |  | 完成长安镇污水管网建设，接入县城污水处理厂。 | 2018年 | 完成建设 |
| 四、规模化畜禽养殖污染防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平利县 | 畜禽养殖综合利用项目 |  | 完成3家规模化畜禽养殖企业建设综合利用工程，工程内容包括:畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 2020年 | 完成1家 |
| 五、农村环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平利县 | 农村环境综合整治工程 | 完成14个村农村环境综合治理，内容主要包括:生活污水综合治理，生活垃圾集中清运，饮用水源地保护，实现"清洁水源、清洁家园、清洁田园"。 |  | 2018年 | 完成 |
| 六、加油站地下油罐防渗改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平利县 | 地下油罐防渗改造工程 | 完成辖区内所有加油站地下油罐防渗改造并验收。 |  | 2019年 | 2018年完成11个 |
| 七、视频监控设施安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平利县 | 视频监控设施安装项目 | 在坝河出境断面；石牛河水源地、古仙洞水源地取水口；宝林矿业厂区沿河下边界安装视频监控设施，并与市应急指挥中心联网。 |  | 2018年 | 完成安装并联网 |