平利县省级现代农业产业园项目实施方案

为更快更好地推进现代农业产业园创建工作，提升现代农业产业园创建水平，结合我县实际，制定平利县省级现代农业产业园项目实施方案。

## 一、总体思路

全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省农业厅、省财政厅开展现代农业产业园创建工作的总体要求，以农业供给侧结构性改革为主线，立足茶叶和生猪两大优势特色产业，以提高产业质量效益和竞争力、探索建立农民分享二三产业增值收益机制为主要内容，以培育壮大新型农业经营主体、推进农产品加工和三产融合为重点，聚焦精准扶贫、产业脱贫，坚持政府引导、市场主导，坚持质量兴农、绿色兴农，以科技和体制机制创新为支撑，推动规模种养、加工转化、技术集成、品牌营销等全产业链开发，促进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等相互融合，聚力建设多种新型经营主体相互融合、现代生产要素高度聚集的现代农业产业集群，全力推进产业兴旺，全面实施乡村振兴战略，积极探索创新驱动发展新模式，深入总结“三变”改革新经验，创新农民利益共享机制，带动农民持续稳定增收，不断增强村级集体经济实力，促进小农户对接大市场，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加快培育农业农村发展新动能，打造新时代下我省农业现代化率先突破区、核心示范区和引领发展区，为引领我省农业农村经济持续健康发展注入新动能新活力。

## 二、总体原则

**一是政府引导，市场主导。**强化政府规划引领、机制创新、政策支持和配套服务，充分发挥市场主体在产业发展、投资建设、产品营销等方面的主导作用，激发市场主体投资农业的动力；发挥市场在资源配置中的决定性作用，根据市场多元化、优质化的需求态势，优化农业产业结构和产品结构，形成多种有效建设模式，拓展农业发展空间。

**二是以农为本，三产融合。**以“姓农、务农、为农、兴农”为出发点，尊重农民经营自主权和创造性，落实以人为本的价值观，推进发展机会均等、发展成果共享。立足资源禀赋，顺应产业发展规律，着力发展特色农业主导产业，突出农产品加工业，激发农业产业链、价值链重构和功能升级，走农业前伸后延发展之路，促进一二三产深度融合，构建新型农业经营体系，提高农业产业整体效益。

**三是多方参与，农民受益。**坚持城乡统筹、开门办园，“有边界、无围墙”，发挥农业产业化龙头企业带动作用，吸引鼓励多元主体、全社会力量参与产业园建设，发展多种形式的适度规模经营，培育各类新型经营主体，壮大村级集体经济组织，完善利益联结机制，带动农民就业创业增收，让农民分享产业园发展成果。

**四是绿色发展，生态友好。**发展绿色产业，创设绿色政策，推广绿色循环发展模式，率先实现“一控两减三基本”、农村“三大革命”达标，园区产品生产标准化、经营品牌化、质量可追溯，产品优质安全，“三品一标”认证全覆盖，建立绿色、低碳、循环发展长效机制。

## 三、建设目标

按照“一年有起色、三年见成效、五年成体系”的总体安排，围绕做大做强茶叶和生猪两大优势特色产业，通过多经营主体互动联合、多产业集群深度融合以及全产业链开发，力争将平利县省级现代农业产业园建设成为生产功能突出、产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的现代农业产业园，成为建设水平比较领先的现代农业发展平台，成为新时代下我省农业供给侧结构性改革和农业现代化的率先突破区和核心示范区，示范引领全省现代农业持续健康发展。

四、重点项目与投资

**1、茶叶标准化示范园建设工程：**创建标准茶园，稳步推进无性系茶苗使用，参照《陕西省茶叶标准化示范园建设规范》，培育标准化茶园1500亩。1500亩茶园进行土壤改良（深翻和重施基肥）和安置防虫板，购置修剪机和锄草机各40台。省级财政资金150万元。

**实施地点**：长安镇中坝、梁桥、高峰村，城关镇龙头村、广佛镇香河村。

**实施主体：**平利县女娲茗茶有限公司

**2、茶叶标准化生产线建设工程：**新建加工厂3100㎡，建设红茶、炒青茶、名优绿茶3条标准化生产线，购置加工机械118台/套；配置附属设备电器箱6个，建设发酵室200㎡，摊凉室200㎡，检验检测室20㎡，购置检测设备8台/套，建设技术服务中心50㎡。省级财政资金350万元。

**实施地点**：长安镇

**实施主体：**平利县女娲银峰茶叶有限公司

**3、茶叶全程机械化建设工程：**培育茶叶机械化采摘园500亩；购置机械化设备248台/套，其中单人采茶机40台、双人机40台、修剪机40台、锄草机30台、微耕机 20 台、绿篱机40台、割灌机40台、喷雾器30台、茶园水分测定仪8台；太阳能杀虫灯150盏。省级财政资金150万元。

**实施地点**：长安镇中坝、梁桥、高峰村，城关镇龙头村、广佛镇香河村。

**实施主体：**平利县惠民茶叶机械租赁服务专业合作社

1. **生猪标准化养殖厂建设工程：**改造提升标准化养殖厂5个，完成与标准化建设相适应的配套设施。省级财政资金120万元。

**实施地点**：长安镇、城关镇、广佛镇

**实施主体：**平利县利源畜禽养殖专业合作社、平利县女娲珍禽生态养殖专业合作社、平利县中原牧业有限公司、平利县百兴牧业有限公司、利县鑫山生种养殖专业合作社。

1. **富硒猪肉加工工程：**以产业联合体建设为基础，推广“龙头企业+合作社+农户”模式，改造提升富硒猪肉品加工生产线2条，提升产品附加值；建立营销体系，开设直销门店4个，其中西安1个；创建陕西省名牌产品和著名商标；加强品牌建设和宣传推介，提高产品知名度，提高市场占有率。省级财政资金180万元。

**实施地点**：城关镇陈家坝村、陈家坝工业园区。

**实施主体：**平利县盛丰源食品有限公司、平利县兰兴食品有限公司

1. **农产品宣传推介工程：**加大对“平利女娲茶”、“平利绞股蓝”、“平利富硒猪肉”宣传；组织企业参加茶博会、农交会、丝博会、农高会等展会；组织开展平利农产品专场推介会，扩大平利富硒农产品知名度。省级财政资金50万元。

五、实施步骤

**（一）项目准备阶段：**2018年9月30日前，根据省级产业园相关要求，进行项目遴选，制定项目实施方案。

**（二）项目实施阶段：**2019年10月31日前，组织实施相关项目，完成项目验收，报帐等。

**（三）项目总结阶段**：2019年11月30日前，对所有项目进行自查，收集资料、整理归档、总结成效，申请上级对项目验收。

六、保障措施

**（一）强化组织领导**。成立局长任组长，分管领导任责任组长的平利县省级现代农业产业园项目实施领导小组，负责项目总体设计、组织协调、调度安排、督导检查工作。

**（二）强化技术指导**。为强化项目技术保障，确保高质量完成建设任务，成立省级产业项目技术指导组，负责技术培训，指导落实好关键技术，对承担项目的实施主体采取结对指导服务。

**（三）强化资金管理**。项目资金实行专人、专帐、专户、专档管理，财政补助资金到位后严格按照实施方案执行，不改变资金使用方向，保证财务管理规范，资金专款专用。

**（四）强化监督检查**。全面执行“四制”管理，认真落实项目法人责任制，规范招投标组织程序，强化项目合同管理、质量监理以及档案管理。同时不定期对项目进行督导检查，监督落实情况，搞好绩效评价。

平利县农林科技局

2018年9月7日